Plan de gestion du projet
Preuve à divulgation nulle de connaissance — Sudoku

Projet de recherche en cryptographie • Équipe A, B, C, D
Deadline officielle : 8 décembre

# 1. Objectif du document

Ce document centralise les décisions prises pour organiser le projet : objectifs, répartition des responsabilités, tâches, planning, jalons, méthode de travail, architecture envisagée et règles de collaboration. Il doit être mis à jour au fil de l'avancement afin de conserver une trace du projet.

# 2. Périmètre du projet

Le projet porte sur l'implémentation en Python d'un protocole interactif simple de preuve à divulgation nulle de connaissance (ZK), basé sur un Sudoku. Le prouveur doit convaincre le vérificateur qu'il connaît une solution valide sans révéler cette solution. Le projet doit également étudier expérimentalement la diminution de la probabilité de succès d'un tricheur lorsque le nombre de tours augmente.

Implémenter un prover et un verifier.

Utiliser des fonctions de hachage / engagements conformément au protocole retenu.

Faire intervenir des défis aléatoires du vérificateur.

Répéter le protocole sur plusieurs tours.

Construire un scénario de triche et mesurer sa probabilité de succès.

Analyser completeness, soundness et zero-knowledge.

Comparer les résultats expérimentaux aux attentes théoriques.

Produire un rapport et une démonstration finale.

# 3. Principes d'organisation

Tout le monde touche à toutes les grandes parties du projet.

Chaque tâche possède néanmoins un responsable principal clairement identifié.

Le responsable pilote la tâche, mais les autres membres participent aux revues, tests, conception ou intégration.

Les responsabilités principales ne constituent pas des spécialisations exclusives.

Le code et les résultats importants doivent être relus par au moins un autre membre.

Une réunion d'équipe hebdomadaire permet de suivre l'avancement et de débloquer les problèmes.

La deadline interne de fin de projet est fixée au 30 novembre ; la période du 1er au 8 décembre sert de marge de sécurité.

# 4. Répartition des responsabilités principales

| Membre | Responsabilité principale | Contributions attendues |
| --- | --- | --- |
| A | Conception du protocole + théorie | Protocole Sudoku, propriétés cryptographiques, conception, revue du code et des résultats. |
| B | Architecture Python + implémentation | Structure du projet, prover/verifier, intégration, revue de la conception et des tests. |
| C | Tests + expérimentation + statistiques | Tests, tricheur, campagnes expérimentales, données, graphiques, analyse quantitative. |
| D | Documentation + rédaction + coordination | Planning, documentation, rapport, intégration, tests et préparation de la présentation. |

Règle de fonctionnement : A, B, C et D doivent tous comprendre le protocole complet, le code principal et les résultats. Les rôles ci-dessus servent surtout à déterminer qui est responsable lorsque plusieurs personnes travaillent sur la même tâche.

# 5. Work Breakdown Structure (WBS)

## Lot 1 — Gestion du projet

L1.1 Organisation de l'équipe

L1.2 Gantt

L1.3 Répartition des tâches

L1.4 Suivi hebdomadaire

L1.5 Gestion Git

L1.6 Validation des jalons

## Lot 2 — Recherche cryptographique

L2.1 Comprendre les preuves ZK

L2.2 Comprendre prover / verifier

L2.3 Comprendre completeness

L2.4 Comprendre soundness

L2.5 Comprendre zero-knowledge

L2.6 Étudier le protocole Sudoku

L2.7 Étudier les engagements par hash

L2.8 Étudier les références du sujet

## Lot 3 — Conception du protocole

L3.1 Définir le secret du prover

L3.2 Définir l'engagement

L3.3 Définir le challenge du verifier

L3.4 Définir la réponse

L3.5 Définir la vérification

L3.6 Définir un tour complet

L3.7 Définir la répétition des tours

L3.8 Analyser la probabilité de triche

L3.9 Vérifier que rien ne révèle la solution

## Lot 4 — Architecture Python

L4.1 Architecture du projet

L4.2 Génération/chargement d'un Sudoku

L4.3 Représentation du Sudoku

L4.4 Gestion des permutations

L4.5 Fonction de hash

L4.6 Prover

L4.7 Verifier

L4.8 Génération du challenge

L4.9 Réponse au challenge

L4.10 Vérification

L4.11 Répétition automatique

## Lot 5 — Tests

L5.1 Tests du Sudoku

L5.2 Tests du hash

L5.3 Tests du prover

L5.4 Tests du verifier

L5.5 Tests d'acceptation

L5.6 Tests de rejet

L5.7 Tests de cas limites

L5.8 Tests d'un tricheur

## Lot 6 — Expérimentation

L6.1 Définir les expériences

L6.2 Définir le tricheur

L6.3 Tester 1 tour

L6.4 Tester 2 tours

L6.5 Tester 3 tours

L6.6 Continuer pour davantage de tours

L6.7 Répéter les expériences

L6.8 Collecter les résultats

L6.9 Générer les graphiques

L6.10 Comparer théorie / expérience

## Lot 7 — Analyse

L7.1 Pourquoi le protocole fonctionne

L7.2 Completeness

L7.3 Soundness

L7.4 Zero-knowledge

L7.5 Probabilité de triche

L7.6 Limites du protocole

L7.7 Limites de l'implémentation

## Lot 8 — Rapport / présentation

L8.1 Introduction

L8.2 État de l'art

L8.3 Explication du protocole

L8.4 Implémentation

L8.5 Expérimentation

L8.6 Résultats

L8.7 Analyse

L8.8 Conclusion

L8.9 Relecture

L8.10 Présentation / démonstration

# 6. Planning global

| Période | Phase | Objectif principal |
| --- | --- | --- |
| 7–11 oct. | Lancement | Comprendre le sujet et organiser l'équipe |
| 12–18 oct. | Recherche | Comprendre ZK, soundness et le protocole Sudoku |
| 19–25 oct. | Conception | Définir précisément le protocole |
| 26 oct.–1 nov. | Implémentation 1 | Première version du protocole |
| 2–8 nov. | Implémentation 2 | Version fonctionnelle complète |
| 9–15 nov. | Tests | Tests honnêtes et tests de triche |
| 16–22 nov. | Expérimentation | Mesurer la soundness expérimentalement |
| 23–29 nov. | Analyse + rédaction | Rapport et interprétation des résultats |
| 30 nov.–6 déc. | Finalisation | Relecture, corrections, présentation |
| 7–8 déc. | Marge de sécurité | Corrections de dernière minute et rendu |

# 7. Planning détaillé par semaine

## Semaine 1 — 7 → 11 octobre

Lancement + compréhension

A : étudier les preuves ZK et le protocole Sudoku.

B : étudier les engagements par hash et réfléchir à l'architecture Python.

C : étudier completeness/soundness et préparer les futures expérimentations.

D : mettre en place Git, structure du projet, planning et début du rapport.

Jalon : toute l'équipe doit pouvoir expliquer l'idée d'une preuve ZK appliquée au Sudoku.

## Semaine 2 — 12 → 18 octobre

Comprendre précisément le protocole

A : formalisation du protocole Sudoku.

B : proposition de l'architecture Python.

C : analyse mathématique de la soundness.

D : documentation du protocole et des références.

Validation collective : secret, engagement, challenge, réponse, vérification, répétition.

## Semaine 3 — 19 → 25 octobre

Conception finale

A : finaliser le protocole.

B : implémenter les premières briques Python.

C : préparer les tests théoriques et les expériences.

D : commencer la rédaction et documenter le protocole.

Jalon 1 — 25 octobre : spécification complète du protocole validée par les quatre membres.

## Semaine 4 — 26 octobre → 1er novembre

Développement V1

A : implémentation d'une partie du prover et contrôle de conformité.

B : architecture et implémentation principale.

C : écriture des tests.

D : implémentation d'une partie du verifier et documentation.

Objectif : prover honnête → verifier honnête → ACCEPT.

## Semaine 5 — 2 → 8 novembre

Développement V2

Compléter challenge aléatoire, hash, engagements, réponses, vérification et plusieurs tours.

A : protocole + prover ; B : verifier + architecture ; C : tests automatisés ; D : intégration + documentation.

Jalon 2 — 8 novembre : protocole Sudoku ZK automatisé et exécutable sur plusieurs tours.

## Semaine 6 — 9 → 15 novembre

Tests + triche

A : rechercher des failles théoriques.

B : corriger les problèmes d'implémentation.

C : construire le tricheur.

D : documenter les scénarios de test et résultats.

Objectif : essayer de casser le protocole avant l'expérimentation finale.

## Semaine 7 — 16 → 22 novembre

Expérimentation

Mesurer la probabilité de succès du tricheur en fonction du nombre de tours.

A : analyse théorique ; B : automatisation ; C : statistiques + graphiques ; D : interprétation + rédaction.

Jalon 3 — 22 novembre : données, résultats, graphiques et comparaison théorie/expérience disponibles.

## Semaine 8 — 23 → 29 novembre

Analyse + rapport

Répondre clairement à : pourquoi le protocole fonctionne, pourquoi le tricheur est détecté, pourquoi la solution n'est pas révélée et ce que montrent les expériences.

A : analyse cryptographique ; B : implémentation ; C : résultats ; D : assemblage du rapport.

Jalon 4 — 29 novembre : version quasi finale du rapport.

## Semaine 9 — 30 novembre → 6 décembre

Finalisation

Corriger le code, nettoyer, vérifier les résultats, relire le rapport, vérifier les références, préparer la démonstration et la présentation.

Jalon final interne — 6 décembre : projet terminé techniquement.

## 7–8 décembre

Marge de sécurité

Aucune nouvelle fonctionnalité importante.

Réserver cette période aux corrections mineures, problèmes imprévus et dépôt final.

# 8. Gantt synthétique

| Tâches | 7–11 | 12–18 | 19–25 | 26–1 | 2–8 | 9–15 | 16–22 | 23–29 | 30–6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Recherche ZK | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Protocole Sudoku | ■ | ■ | ■ | V |  |  |  |  |  |
| Architecture Python |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Implémentation |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | V |  |  |
| Tests |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Tricheur |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Expérimentation |  |  |  |  |  | ■ | ■ | V |  |
| Analyse |  | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rapport | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Présentation |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Corrections finales |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

Légende : ■ = travail principal ; V = validation/jalon.

# 9. Jalons et critères de réussite

| Jalon | Date | Critère de réussite |
| --- | --- | --- |
| J1 | 18 oct. | Toute l'équipe comprend et sait expliquer le protocole envisagé. |
| J2 | 25 oct. | Spécification complète du protocole Sudoku validée sur papier. |
| J3 | 8 nov. | Version fonctionnelle : prover honnête → verifier honnête → ACCEPT, sur plusieurs tours. |
| J4 | 22 nov. | Expérimentation terminée : tricheur, données, graphiques et comparaison théorie/expérience. |
| J5 | 30 nov. | Projet techniquement terminé : code, analyse, expériences et rapport quasi finalisés. |
| Final | 8 déc. | Rendu officiel du projet. |

# 10. Méthode de travail et Git

Organisation Python envisagée :

projet-zk-sudoku/
├── src/
│   ├── prover.py
│   ├── verifier.py
│   ├── sudoku.py
│   ├── commitment.py
│   └── protocol.py
├── tests/
│   ├── test_sudoku.py
│   ├── test_commitment.py
│   ├── test_prover.py
│   └── test_verifier.py
├── experiments/
│   ├── experiment.py
│   ├── results/
│   └── plots/
├── docs/
│   ├── protocole.md
│   └── references.md
├── report/
│   └── rapport.pdf
└── README.md

Ne pas développer directement sur main.

Créer une branche par fonctionnalité, par exemple feature/prover, feature/verifier, feature/tests, feature/experiments.

Faire relire les fonctionnalités importantes par un autre membre avant intégration.

Commiter régulièrement avec des messages explicites.

Conserver les résultats expérimentaux et les données brutes.

# 11. Réunions et suivi

Une réunion d'équipe par semaine, idéalement 30 à 45 minutes.

Chaque membre indique : réalisé / en cours / blocages / prochaine tâche.

Le responsable de chaque tâche met à jour son état.

Les décisions importantes sont ajoutées à ce document.

Un problème bloquant doit être signalé rapidement, sans attendre la réunion suivante.

# 12. Prochaine étape

La prochaine étape technique recommandée est de définir précisément le protocole ZK Sudoku avant de développer les fonctionnalités principales. Il faut formaliser : le secret du prover, la construction des engagements, le challenge aléatoire du verifier, la réponse du prover, la vérification, la répétition des tours et la probabilité de succès d'un tricheur. Cette spécification servira ensuite directement de cahier des charges pour le code Python.

# 13. Journal des décisions et de l'avancement

| Date | Décision / action | Responsable | État | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 oct. | Choix du Sudoku comme problème ZK | Équipe | Fait |  |
| 7 oct. | Choix de Python | Équipe | Fait |  |
| 7 oct. | Deadline officielle : 8 décembre | Équipe | Fait |  |
| 7 oct. | Organisation A/B/C/D avec polyvalence + responsabilité principale | Équipe | Fait |  |

# 14. Notes libres

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________